|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 | 价值 | 价值% | 成本 | 成本% | 风险 | 风险% | 优先级 | 相对优先级 |
| 使用论坛功能 | 6 | 17% | 8 | 20% | 8 | 19% | 4.14 | 1.47 |
| 使用博客功能 | 7 | 18% | 6 | 18% | 4 | 16% | 2.98 | 1.06 |
| 使用问答功能 | 8 | 19% | 7 | 17% | 7 | 18% | 3.97 | 1.41 |
| 使用资料上传/下载 | 5 | 16% | 5 | 15% | 7 | 18% | 2.81 | 1（基准） |
| 登陆 | 4 | 15% | 6 | 17% | 5 | 15% | 2.37 | 0.84 |
| 注册 | 4 | 15% | 4 | 13% | 4 | 14% | 1.68 | 0.59 |
| 合计 | 34 | 100% | 36 | 100% | 35 | 100% | 10.5 |  |

优先级=价值%/（成本%+风险%）

价值：1（几乎无法带来价值）🡪9（价值超乎预计）

成本：1（成本几乎为0）🡪9（成本无法承担）

风险：1（风险几乎为0）🡪9（风险无法承担）