内部评审完善纪要

项目名：07 学习平台

课程名：软件需求分析原理与实践

小组：G07

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31901238徐晟

31903093邵云飞

教师：杨枨



2022/2/23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审地点** | 理四1-407 | **访谈时间** | 2022/5/15  20：00 |
| **参加人员** | 徐过、许罗阳宁、余浩凯、徐晟、邵云飞 | | |
| 需要更正的问题及完成情况：  1.需要熟练使用需求管理工具，需求跟踪矩阵和变更影响分析报告需要尽快落实  2.优先级打分尽快落实  3.变更申请报告需要增加需求管理工具相关内容 | | | |
| 1.需要熟练使用需求管理工具，需求跟踪矩阵和变更影响分析报告需要尽快落实        2.优先级打分尽快落实  总优先级    管理员  游客  学生  教师  教师：学生：管理员：游客=1：1：1：0.25  优先级降序排序   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 特性 | 价值 | 损失 | 总价值 | 总价值% | 成本 | 成本% | 风险 | 风险% | 优先级 | | 教师发表博客 | 8 | 9 | 17 | 2.35% | 5 | 1.47% | 2 | 0.52% | 1.1824 | | 评论 | 7 | 7 | 14 | 1.94% | 2 | 0.59% | 5 | 1.30% | 1.0258 | | 查看消息详情 | 7 | 8 | 15 | 2.08% | 4 | 1.18% | 4 | 1.04% | 0.9366 | | 回答 | 8 | 8 | 16 | 2.22% | 3 | 0.88% | 6 | 1.56% | 0.9064 | | 加精 | 5 | 6 | 11 | 1.52% | 4 | 1.18% | 2 | 0.52% | 0.8976 | | 加精 | 3 | 4 | 7 | 0.97% | 2 | 0.59% | 2 | 0.52% | 0.8742 | | 查看消息详情 | 3 | 4 | 7 | 0.97% | 2 | 0.59% | 2 | 0.52% | 0.8742 | | 讨论 | 7 | 8 | 15 | 2.08% | 3 | 0.88% | 6 | 1.56% | 0.8498 | | 评论答案 | 6 | 6 | 12 | 1.66% | 4 | 1.18% | 3 | 0.78% | 0.8490 | | 点赞 | 6 | 7 | 13 | 1.80% | 3 | 0.88% | 5 | 1.30% | 0.8243 | | 查看消息 | 6 | 7 | 13 | 1.80% | 3 | 0.88% | 5 | 1.30% | 0.8243 | | 编辑自己发布的内容 | 6 | 7 | 13 | 1.80% | 3 | 0.88% | 5 | 1.30% | 0.8243 | | 浏览主页 | 8 | 3 | 11 | 1.52% | 4 | 1.18% | 3 | 0.78% | 0.7782 | | 查看反馈 | 1 | 5 | 6 | 0.83% | 2 | 0.59% | 2 | 0.52% | 0.7493 | | 教师发表帖子 | 7 | 7 | 14 | 1.94% | 7 | 2.06% | 3 | 0.78% | 0.6827 | | 查看反馈 | 6 | 6 | 12 | 1.66% | 4 | 1.18% | 5 | 1.30% | 0.6706 | | 教师发表问答 | 7 | 8 | 15 | 2.08% | 7 | 2.06% | 4 | 1.04% | 0.6701 | | 取消关注 | 4 | 5 | 9 | 1.25% | 2 | 0.59% | 5 | 1.30% | 0.6594 | | 取消收藏 | 4 | 5 | 9 | 1.25% | 2 | 0.59% | 5 | 1.30% | 0.6594 | | 搜索 | 4 | 5 | 9 | 1.25% | 3 | 0.88% | 4 | 1.04% | 0.6479 | | 查看消息 | 1 | 4 | 5 | 0.69% | 1 | 0.29% | 3 | 0.78% | 0.6440 | | 注册 | 4 | 7 | 11 | 1.52% | 4 | 1.18% | 5 | 1.30% | 0.6147 | | 使用资料下载 | 7 | 7 | 14 | 1.94% | 6 | 1.76% | 6 | 1.56% | 0.5828 | | 添加标签 | 3 | 4 | 7 | 0.97% | 3 | 0.88% | 3 | 0.78% | 0.5828 | | 浏览博客 | 7 | 8 | 15 | 2.08% | 6 | 1.76% | 7 | 1.82% | 0.5791 | | 收藏 | 5 | 5 | 10 | 1.39% | 3 | 0.88% | 6 | 1.56% | 0.5665 | | 注册 | 4 | 4 | 8 | 1.11% | 4 | 1.18% | 3 | 0.78% | 0.5660 | | 关注 | 5 | 6 | 11 | 1.52% | 3 | 0.88% | 7 | 1.82% | 0.5632 | | 登陆 | 4 | 6 | 10 | 1.39% | 4 | 1.18% | 5 | 1.30% | 0.5588 | | 添加标签 | 5 | 5 | 10 | 1.39% | 5 | 1.47% | 4 | 1.04% | 0.5513 | | 反馈 | 5 | 5 | 10 | 1.39% | 5 | 1.47% | 4 | 1.04% | 0.5513 | | 浏览论坛 | 6 | 6 | 12 | 1.66% | 5 | 1.47% | 6 | 1.56% | 0.5480 | | 浏览问答 | 7 | 7 | 14 | 1.94% | 5 | 1.47% | 8 | 2.08% | 0.5456 | | 浏览问答 | 9 | 7 | 16 | 2.22% | 7 | 2.06% | 8 | 2.08% | 0.5350 | | 关注 | 3 | 3 | 6 | 0.83% | 2 | 0.59% | 4 | 1.04% | 0.5099 | | 审核筛选 | 9 | 2 | 11 | 1.52% | 6 | 1.76% | 5 | 1.30% | 0.4968 | | 评论答案 | 5 | 4 | 9 | 1.25% | 5 | 1.47% | 4 | 1.04% | 0.4962 | | 学生发表问答 | 5 | 5 | 10 | 1.39% | 6 | 1.76% | 4 | 1.04% | 0.4935 | | 主页设计 | 4 | 5 | 9 | 1.25% | 6 | 1.76% | 3 | 0.78% | 0.4896 | | 浏览论坛 | 6 | 7 | 13 | 1.80% | 6 | 1.76% | 8 | 2.08% | 0.4679 | | 浏览博客 | 5 | 8 | 13 | 1.80% | 6 | 1.76% | 8 | 2.08% | 0.4679 | | 使用资料上传 | 6 | 7 | 13 | 1.80% | 7 | 2.06% | 7 | 1.82% | 0.4639 | | 删除自己发布的内容 | 5 | 5 | 10 | 1.39% | 4 | 1.18% | 7 | 1.82% | 0.4618 | | 修改课程 | 8 | 2 | 10 | 1.39% | 5 | 1.47% | 6 | 1.56% | 0.4566 | | 主页设计 | 5 | 5 | 10 | 1.39% | 6 | 1.76% | 5 | 1.30% | 0.4516 | | 退出登录 | 3 | 4 | 7 | 0.97% | 2 | 0.59% | 6 | 1.56% | 0.4508 | | 删除课程 | 6 | 2 | 8 | 1.11% | 4 | 1.18% | 5 | 1.30% | 0.4470 | | 退出登录 | 3 | 4 | 7 | 0.97% | 3 | 0.88% | 5 | 1.30% | 0.4438 | | 反馈 | 1 | 5 | 6 | 0.83% | 3 | 0.88% | 4 | 1.04% | 0.4319 | | 审理 | 7 | 2 | 9 | 1.25% | 5 | 1.47% | 6 | 1.56% | 0.4110 | | 登陆 | 4 | 5 | 9 | 1.25% | 6 | 1.76% | 5 | 1.30% | 0.4065 | | 删除自己发布的内容 | 4 | 4 | 8 | 1.11% | 4 | 1.18% | 6 | 1.56% | 0.4045 | | 使用资料下载 | 6 | 5 | 11 | 1.52% | 7 | 2.06% | 7 | 1.82% | 0.3925 | | 使用资料上传 | 5 | 4 | 9 | 1.25% | 5 | 1.47% | 7 | 1.82% | 0.3785 | | 审核 | 9 | 3 | 12 | 1.66% | 8 | 2.35% | 8 | 2.08% | 0.3746 | | 忘记密码 | 4 | 5 | 9 | 1.25% | 6 | 1.76% | 6 | 1.56% | 0.3746 | | 学生发表帖子 | 4 | 4 | 8 | 1.11% | 4 | 1.18% | 7 | 1.82% | 0.3694 | | 搜索 | 5 | 5 | 10 | 1.39% | 6 | 1.76% | 8 | 2.08% | 0.3599 | | 取消收藏 | 3 | 4 | 7 | 0.97% | 4 | 1.18% | 6 | 1.56% | 0.3540 | | 编辑自己发布的内容 | 4 | 3 | 7 | 0.97% | 4 | 1.18% | 6 | 1.56% | 0.3540 | | 删除举报 | 6 | 3 | 9 | 1.25% | 5 | 1.47% | 8 | 2.08% | 0.3507 | | 增加课程 | 8 | 2 | 10 | 1.39% | 9 | 2.65% | 5 | 1.30% | 0.3507 | | 忘记密码 | 2 | 3 | 5 | 0.69% | 5 | 1.47% | 3 | 0.78% | 0.3075 | | 讨论 | 3 | 3 | 6 | 0.83% | 5 | 1.47% | 5 | 1.30% | 0.2997 | | 审核删除 | 8 | 1 | 9 | 1.25% | 8 | 2.35% | 7 | 1.82% | 0.2985 | | 取消关注 | 3 | 5 | 8 | 1.11% | 5 | 1.47% | 9 | 2.34% | 0.2905 |   3.变更申请报告需要增加需求管理工具相关内容  已完成，详见《需求变更申请报告》 | | | |