## Slide 1
需求工程项目计划
汇报人：G07 日期：2022年2月28日

## Slide 2
目录
1.项目总计划
2.项目子计划
3.小组分工及评价
4.会议纪要

## Slide 3
01
项目总计划

## Slide 4
项目可行性分析报告
目录
2引用文件
1引言
3所需工作概述

## Slide 5
项目可行性分析报告-1引言
系统概述 为了使软件需求这门课上的出色，使学生能够获得最多的资料，使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通，老师提出了这么一个设想；作为他的学生也需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解软件需求、软件项目管理、软件测试、软件体系结构等的相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。通过这三方提出的需求考虑，可以做一个软件工程专业课程学习、交流系统，这个系统可以是网站形式，也可以在移动端部署。
文档概述 1.项目计划书描述开发者实施软件开发工作的计划，本文档中“软件开发”一词涵盖了新开发、修改、重用、再工程、维护和由软件产品引起的其他所有的活动
2.项目计划书是向需求方提供了解和监督软件开发过程、所使用的方法、每项活动的途径、项目的安排、组织及资源的一种手段。

## Slide 6
项目可行性分析报告-2引用文件
1.http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44 国家标准网GB8567-2006 2022/2/23
[2][美]凯西·施瓦尔贝.IT项目管理第8版[M].北京:机械工业出版社,2017
[3]张海藩、牟永敏.软件工程导论第6版[M].北京:清华大学出版社,2013
[4]谭火彬.UML2面向对象分析与设计第2版[M].北京:清华大学出版社,2019
[5][美]KarlWiegers，JoyBeatty.软件需求第3版[M].北京:清华大学出版社,2016

## Slide 7
项目可行性分析报告-3所需工作概述
本项目以需求分析为主，主体工作分为三个部分 1）项目计划 1、拟定章程 2、拟定甘特图 3、修订WBS 4、修订OBS 5、项目干系人分析 6、预算计算 7、风险预测 8、人力资源调配 9、培训计划 10、会议纪要 2）可行性分析 1、SWOT 2、可选的方案拟定 3、经济可行性分析 4、技术可行性分析 5、法律可行性分析

## Slide 8
项目章程

## Slide 9
工作分解

## Slide 10
项目计划WBS结构

## Slide 11
GANTT图

## Slide 12
项目干系人分析

## Slide 13
项目组织结构OBS图

## Slide 14
SWOT分析
优势（Strength） 1本平台是为了学生与老师之间的交流与互动而设计，平台开发者贴近两类受众。 2开发者对信息网络知识比较了解。 3平台开发小组人员组织结构简单清晰，易于交流沟通，目的较易达成一致。 4本平台因为前期成本低，如果发行，价格具有竞争优势
劣势（weakness） 1小组成员开发经验相对薄弱， 2小组属于刚起步阶段，预算比较低
机会（oppoturnity） 1随着国家网络安全法的普及，国家对网络软件的扶持政策力度大。 2该类软件较少，所以市场巨大 3竞争队手同样处于起步阶段
威胁（thread）
1小组成员人员少，有完不成目标的风险 2有可能无法较好地分析客户的需求 3同类替代产品多 4客户的偏好会有所改变

## Slide 15
配置管理工具GITHUB
五个人分别有五个个人分支和一个总分支

## Slide 16
02
项目子计划

## Slide 17
项目风险
内在风险 1. 技术上的风险
1.1 APP要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求，成员对，数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等技术方面有所欠缺。可能导致无法达到需求，或是app运行过程卡顿，数据流失等问题。 风险应对计划:每周对组员进行相关知识技术的培训，来降低风险产生的概率 1.2APP规模较大，代码量较大，可能无法在期限内完成 风险应对计划:时间分配上尽量多分配到代码实现环节 2．人员管理方面的风险
每个组员时间安排方面，有出现无法统一的情况，分配任务验收时可能出现某一组员完成不了任务的情况，主要出现在后期的可能性大，因为每个人会有别的大作业，或是事情。 风险应对计划：会议法，每位组员在会议时尽可能的提出自己的状态以及时间安排，辅助组长分配任务，协调有问题的组员 外在风险 3．商业风险
3.1app只用于教学，要求画面简洁明了，只有得到学校的资金才可以维持，无其他盈利方式，硬件软件方面的支出不稳定 风险应对计划：前期硬件软件支出可以先选择低费用高性价比模式，直到拿到学校的资金在进行升级 3.2竞争激烈，有很多小组同时开发交流学习平台，也可能出现核心代码流出被抄袭的风险。 风险应对计划：提高对核心代码的保护，功能方面要着重自己独有的特色功能，以提高竞争力

## Slide 18
项目人力资源

## Slide 19
项目预算
5*16*5*2=800（小时） 共5人花费共800小时工作（按每日工作两小时计）
工作量估算

## Slide 20
03
小组分工
及评价

## Slide 21
徐过
组长，监督，任务安排
姓名
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus
小组分工
姓名
许罗阳宁
徐晟
邵云飞
组员，日程安排
组员，ppt及图片设计
组员，ppt及图片设计
余浩凯
组员，会议记录

## Slide 22
小组评价

## Slide 23
04
会议纪要

## Slide 24
会议纪要1

## Slide 25
会议纪要2

## Slide 26
THANKS!