项目会议纪要

项目名：07学习平台

课程名：软件需求原理分析与实践

小组：G007

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31903093邵云飞

31901238徐晟

教师：杨枨



会议序号：15

时间：2022-4-14 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务描述 | 完成质量 | 需要改进的地方 |
| 1 | 项目需求获取计划文档 | 已完成 |  |
| 2 | 会议纪要 | 已完成 |  |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 已完成 |  |
| 4 | 原型（美工）美化设计 | 已完成 |  |
| 5 | GitHub维护 | 已完成 |  |
| 6 | 书本学习 | 已完成 |  |
| 7 | 翻转课堂ppt补充修改 | 已完成 |  |
| 8 | 草图 | 已完成 |  |

二．本阶段任务和计划决定

1.本周总阶段计划完成度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 计划情况 | 计划完成时间 |
| 1 | 用户分类相关文档 | 下阶段前 |
| 2 | 会议纪要 | 下阶段前 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 下阶段前 |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页） | 下阶段前 |
| 5 | GitHub维护 | 下阶段前 |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛） | 下阶段前 |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答） | 下阶段前 |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客） | 下阶段前 |
| 9 | 用例相关文档 | 下阶段前 |

2.需要解决和协调的问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 落实时间 |
| 1 | 用户分类相关文档 | 徐过 | 4.16 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 4.16 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 4.16 |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页） | 许罗阳宁 | 4.16 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 4.16 |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛） | 余浩凯 | 4.16 |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答） | 徐晟 | 4.16 |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客） | 邵云飞， | 4.16 |
| 9 | 用例相关文档 | 徐过 | 4.16 |

3.评分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 得分 |
| 1 | 用户分类相关文档 | 徐过 |  |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 |  |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 |  |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页） | 许罗阳宁 |  |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 |  |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛） | 余浩凯 |  |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答） | 徐晟 |  |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客） | 邵云飞， |  |
| 9 | 用例相关文档 | 徐过 |  |

4.总打分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员 | 分数 | 不足 |
| 徐过 |  |  |
| 余浩凯 |  |  |
| 许罗阳宁 |  |  |
| 徐晟 |  |  |
| 邵云飞 |  |  |

会议时间改为周一和周四