项目会议纪要

项目名：07学习平台

课程名：软件需求原理分析与实践

小组：G007

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31903093邵云飞

31901238徐晟

教师：杨枨



会议序号：16

时间：2022-4-14 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 完成情况 | 得分 |
| 1 | 项目计划修订 | 徐过 | 完成 | 80 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 完成 | 70 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 完成 | 78 |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页） | 许罗阳宁 | 完成部分 | 70 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 完成 | 75 |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛） | 余浩凯 | 完成部分 | 80 |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答） | 徐晟 | 完成部分 | 70 |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客） | 邵云飞 | 完成部分 | 83 |
| 9 | 用例相关文档 | 徐过 | 完成 | 80 |

二．本阶段任务和计划决定

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 落实时间 |
| 1 | 用户分类相关文档 | 徐过 | 4.15-4.16 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 4.15 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 4.15 |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页） | 许罗阳宁 | 4.16-4.17 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 4.17 |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛） | 余浩凯 | 4.16-4.17 |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答） | 徐晟 | 4.15-4.17 |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客） | 邵云飞 | 4.15-4.17 |
| 9 | 邀请函相关文档 | 徐过 | 4.17 |

三．小结

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 得分 | 不足 |
| 徐过 | 78.3 |  |
| 许罗阳宁 | 74 |  |
| 徐晟 | 70 |  |
| 余浩凯 | 75 |  |
| 邵云飞 | 83 |  |

邀请函要文档化

再次注意统一原型格式

用户分类文档包括产品代表和用户代表相关