项目会议纪要

项目名：07学习平台

课程名：软件需求原理分析与实践

小组：G007

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31903093邵云飞

31901238徐晟

教师：杨枨



会议序号：17

时间：2022-4-18 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 完成情况 | 得分 |
| 1 | 用户分类相关文档 | 徐过 | 完成 | 77 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 完成 | 72 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 完成 | 75 |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页） | 许罗阳宁 | 完成 | 70 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 完成 | 75 |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛） | 余浩凯 | 完成 | 82 |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答） | 徐晟 | 完成 | 70 |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客） | 邵云飞 | 完成 | 85 |
| 9 | 邀请函相关文档 | 徐过 | 完成 | 80 |

二．本阶段任务和计划决定

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 落实时间 |
| 1 | 项目计划修订 | 徐过 | 4.21 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 4.18 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 4.18 |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页）二改 | 许罗阳宁 | 4.19-4.21 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 4.21 |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛）二改 | 余浩凯 | 4.19-4.21 |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答）二改 | 徐晟 | 4.18-4.21 |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客）二改 | 邵云飞 | 4.18-4.21 |
| 9 | 邀请函相关文档 | 徐过 | 4.20 |
| 10 | 原型（美工）美化设计（个人主页） | 徐晟 | 4.18-4.22 |
| 11 | 原型（美工）美化设计（搜索） | 余浩凯 | 4.18-4.21 |
| 12 | 访谈（管理员） | 徐晟 | 4.18-4.23 |
| 13 | 访谈（老师） | 许罗阳宁 | 4.18-4.23 |
| 14 | 访谈（游客） | 邵云飞 | 4.18-4.23 |
| 15 | 用户手册相关文档 | 徐过 | 4.19 |
| 16 | 用户群分类，实例等文档修订 | 徐过 | 4.18 |

三．小结

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 得分 | 不足 |
| 徐过 | 77.3 |  |
| 许罗阳宁 | 72.5 |  |
| 徐晟 | 70 |  |
| 余浩凯 | 77 |  |
| 邵云飞 | 85 |  |

需要抓紧做完，准备访谈