项目会议纪要

项目名：07学习平台

课程名：软件需求原理分析与实践

小组：G007

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31903093邵云飞

31901238徐晟

教师：杨枨



会议序号：18

时间：2022-4-21 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 完成情况 | 得分 |
| 1 | 项目计划修订 | 徐过 | 完成 | 80 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 完成 | 75 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 完成 | 75 |
| 4 | 原型（美工）美化设计（主页）二改 | 许罗阳宁 | 完成  完成  完成  完成 | 80  85  78  80 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 完成 | 80 |
| 6 | 原型（美工）美化设计（论坛）二改 | 余浩凯 | 完成 | 78 |
| 7 | 原型（美工）美化设计（问答）二改 | 徐晟 | 完成 | 75 |
| 8 | 原型（美工）美化设计（博客）二改 | 邵云飞 | 完成 |  |
| 9 | 邀请函相关文档 | 徐过 | 完成 |  |
| 10 | 原型（美工）美化设计（个人主页） | 徐晟 | 完成 |  |
| 11 | 原型（美工）美化设计（搜索） | 余浩凯 | 完成 |  |
| 12 | 访谈（管理员） | 徐晟 | 未完成 |  |
| 13 | 访谈（老师） | 许罗阳宁 | 未完成 |  |
| 14 | 访谈（游客） | 邵云飞 | 未完成 |  |
| 15 | 用户手册相关文档 | 徐过 | 完成 |  |
| 16 | 用户群分类，实例等文档修订 | 徐过 | 完成 |  |

二．本阶段任务和计划决定

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 落实时间 |
| 1 | 项目计划修订 | 徐过 | 4.22-4.24 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 4.22 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 4.22 |
| 4 | 需求优先级 | 许罗阳宁 | 4.22-4.24 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 4.22 |
| 6 | 原型设计（资源库） | 余浩凯 | 4.22-4.24 |
| 7 | 需求可行性分析 | 徐晟 | 4.22-4.24 |
| 8 | 数据字典 | 邵云飞 | 4.22-4.24 |
| 9 | SRS需求文档初稿 | 徐过 | 4.22-4.24 |
| 10 | 需求管理 | 徐过 | 4.22-4.24 |
| 11 | 访谈（学生） | 余浩凯 | 4.22-4.24 |
| 12 | 访谈（管理员） | 徐晟 | 4.22-4.24 |
| 13 | 访谈（老师） | 许罗阳宁 | 4.22-4.24 |
| 14 | 访谈（游客） | 邵云飞 | 4.22-4.24 |
| 15 | 原型设计（整合总体调整） | 许罗阳宁 | 4.22-4.24 |

三．小结