项目会议纪要

项目名：07学习平台

课程名：软件需求原理分析与实践

小组：G007

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31903093邵云飞

31901238徐晟

教师：杨枨



会议序号：19

时间：2022-4-25 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 完成情况 | 得分 |
| 1 | 项目计划修订 | 徐过 | 完成 | 80 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 完成 | 75 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 完成 | 75 |
| 4 | 需求优先级 | 许罗阳宁 | 完成 | 75 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 完成 | 80 |
| 6 | 原型设计（资源库） | 余浩凯 | 完成 | 78 |
| 7 | 需求可行性分析 | 徐晟 | 完成 | 75 |
| 8 | 数据字典 | 邵云飞 | 完成 | 72 |
| 9 | SRS需求文档初稿 | 徐过 | 完成 | 78 |
| 10 | 需求管理 | 徐过 | 完成 | 75 |
| 11 | 访谈（学生） | 余浩凯 | 完成 | 80 |
| 12 | 访谈（管理员） | 徐晟 | 完成 | 80 |
| 13 | 访谈（老师） | 许罗阳宁 | 完成 | 82 |
| 14 | 访谈（游客） | 邵云飞 | 完成 | 70 |
| 15 | 原型设计（整合总体调整） | 许罗阳宁 | 完成 | 80 |

二．本阶段任务和计划决定

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 落实时间 |
| 1 | 项目文件修订 | 徐过 | 4.28 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 4.25 |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 | 4.25 |
| 4 | 需求优先级修订 | 许罗阳宁 | 4.25-4.26 |
| 5 | GitHub维护 | 徐过 | 4.28 |
| 7 | 需求可行性分析修订 | 徐晟 | 4.25-4.26 |
| 8 | 数据字典修订 | 邵云飞 | 4.25-4.26 |
| 10 | 需求管理修订 | 徐过 | 4.25-4.26 |
| 11 | e-r图 | 余浩凯 | 4.26-4.28 |
| 12 | 类图 | 徐晟 | 4.27-4.28 |
| 13 | 对话框图 | 许罗阳宁 | 4.27-4.28 |
| 14 | 数据流图 | 邵云飞 | 4.27-4.28 |
| 15 | 状态转换图 | 徐过 | 4.27-4.28 |

三．小结

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 得分 | 不足 |
| 徐过 | 78.25 |  |
| 许罗阳宁 | 78 |  |
| 徐晟 | 77.5 |  |
| 余浩凯 | 77.6 |  |
| 邵云飞 | 71 |  |

上阶段的一些文档还需要修订