项目会议纪要

项目名：TBD

课程名：软件需求分析原理与实践

小组：G07

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31903093邵云飞

31901238徐晟

教师：杨枨

LOGO位置

会议序号：2

时间：2022-2-26 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务描述 | 完成质量 | 需要改进的地方 |
| 1 | 确定选题 | 已完成 | 未确定名称和logo |
| 2 | Github小组配置 | 已完成 |  |
| 3 | 任务分配 | 已完成 |  |
| 4 | 小组章程 | 待改进 |  |

二．本阶段任务和计划决定

1.本周总阶段计划完成度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 得分 |
| 1 | 项目计划书(初稿) | 徐过 | 80 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 80 |
| 3 | 可行性分析报告(初稿) | 徐过 | 75 |
| 4 | 小组章程(初稿) | 徐晟 | 75 |
| 5 | 甘特图更新 | 许罗阳宁 | 80 |
| 6 | 干系人分析(初稿) | 邵云飞 | 75 |

3.打分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员 | 分数 | 不足 |
| 徐过 | 74.5 | 任务分配不够合理（-3） |
| 余浩凯 | 80 |  |
| 许罗阳宁 | 78 | 甘特图不够详细（-2） |
| 徐晟 | 73 | 章程格式不够标准（-2） |
| 邵云飞 | 74 | 干系人等级不够详细（-1） |