项目会议纪要

项目名：TBD

课程名：软件工程

小组：G007

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

31903093邵云飞

31901238徐晟

教师：杨枨



会议序号：8

时间：2022-3-19 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务描述 | 完成质量 | 需要改进的地方 |
| 1 | 需求知识学习 | 已完成 |  |
| 2 | 会议纪要 | 已完成 |  |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 已完成 |  |
| 4 | 需求获取：编写项目视图与范围 | 已完成 |  |
| 5 | GitHub维护 | 已完成 |  |
| 6 | 需求获取：用户群分类 | 已完成 |  |
| 7 | 翻转课堂ppt | 已完成 |  |
| 8 | 需求获取其他文档初步完成 | 未完成 | 当然用户询问需求失败 |
| 9 | 文档跟踪版本修订 | 已完成 |  |

二．本阶段任务和计划决定

1.本周总阶段计划完成度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 得分 |
| 1 | 需求知识学习 | ALL |  |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 |  |
| 3 | 甘特图完善加更新 | 许罗阳宁 |  |
| 4 | 需求获取：编写项目视图与范围 | 徐过 |  |
| 5 | 需求获取：用户群分类 | 徐过 |  |
| 6 | GitHub维护 | 徐过 |  |
| 7 | 翻转课堂ppt | 徐晟，邵云飞 |  |
| 8 | 需求获取其他文档初步完成 | 徐过 |  |
| 9 | 文档跟踪版本修订 | 徐过 |  |
| 10 | 需求分析：绘制关联图 | 余浩凯 |  |
| 11 | 需求分析：分析可行性 | 徐晟 |  |
| 12 | 需求分析：确定需求优先级 | 许罗阳宁 |  |
| 13 | 需求分析：为需求建立模型 | 许罗阳宁 |  |
| 14 | 需求分析：编写数据字典（初步） | 余浩凯 |  |

3.打分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员 | 分数 | 不足 |
| 徐过 |  |  |
| 余浩凯 |  |  |
| 许罗阳宁 |  |  |
| 徐晟 |  |  |
| 邵云飞 |  |  |